Доклад

О готовности предприятий жкх района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года

При подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2019-2020года были выполнены работы по замене 8 котлов в муниципальных котельных города и района, в том числе: 3-х котлов в в котельных района, по одному котлу в котельных с. Новоиткульского, п. Базово, п. Воздвиженский. Работы были выполнены за счет средств бюджета района. Стоимость работ составила 2 408,2 тыс. рублей, в городе Чулыме в 5 котельных Добролюбова, Отдыхающей, ПМК, МЖК,  к-та Техника произведена замена котлов  по одному в каждой. Стоимость работ составила  тыс. рублей. Работы были выполнены за счет средств бюджета города.

На текущий ремонт котельных и котельного оборудования израсходовано средств предприятий-348,58 тыс. рублей.

При подготовке к работе  в отопительный период 2019-2020года были выполнены работы по замене участков теплосетей в с. Кабинетное(50м)-149,6тыс. рублей, с. Большеникольское(69м)-73,3тыс. рублей, для снижения расходов и ликвидации котельной произведена прокладка теплотрассы от  газовой котельной «Заря» до котельной школы №1 (370м. в однотрубном исполнении)-2405,8тыс. рублей, произведена замена аварийных участков телосетей в городе(285м.)-146,6тыс рублей.

Текущий ремонт тепловых сетей за счет средств предприятий выполнен на 187,08 тыс. рублей.

Всего работ по ремонту и замене тепловых сете выполнено на сумму-2 962,38 тыс. рублей.

Бюджетные учреждения района  обеспечены углем на весь отопительный период в полном объеме(100%)Запас  угля по району составляет 60 суток. Задолженность за поставленное топливо(уголь) с учетом долга за прошлый отопительный период-15 873,9тыс. рублей в том числе-7041,3 тыс. рублей МУП «Коммунальщик», 8799,8- МУП «Чулым-Сервис»

На подготовку водопроводных сетей было направлено  236,5 тыс. рублей из средств  предприятий. Из бюджета района на ремонт водопроводных сетей в п. Базово-149,6 тыс. рублей (работы выполнены), на установку модульного павильона с частотным оборудованием и  водопроводом от павильона до первого колодца-283,0тыс. рублей, замену участка водопровода в п. Сарыкамышка(170м.) -200тыс. рублей. По Алексеевке и Сарыкамышке работы будут выполнены на следующей неделе. Всего на подготовку водопроводных сетей направлено-869 тыс. рублей.

Подготовлена проектная документация, проведены торги на выполнение подрядных работ по установке приборов учета в котельных города и сельских поселений Работы начались. Организовано и проведено обучение ответственных за теплохозяйство и кочегаров-экзамен в Ростехнадзоре назначен на 18 октября.

Все объекты получатели тепла подготовлены и получили паспорта готовности от глав МО. Проверка Ростехнадзора района в целом назначена с 21по 25 октября.