**Приложение № 12**

**к решению Совета депутатов**

**Чулымского района от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_**

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**на территории Ужанихинского сельсовета**

**Чулымского района Новосибирской области**

**на 2024-2033 годы**

**2024 год**

**Содержание**

1. Паспорт программы…………………………………………………………………...3

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры……….5

2.1.Описание социально-экономического состояния поселения Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области……………………………..6

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры…………………………8

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствие с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры…………………..9

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения………………………………….....9

3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области……………………………11

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области………………………………………………………………..12

5. Целевые индикаторы программы…………………………………………………...13

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу………………..14

7. Предложения по совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры…………...14

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области**

**на 2024-2033 годы.**

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная   программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2024 - 2033 гг. (далее - программа) |
| **Основание для разработки Программы** | * Федеральный закон от 6 ноября 2003 года» Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; * Устав муниципального образования Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; * Генеральный план Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Чулымского района от 11.07.2023 г. № 23/201; * Местные нормативы градостроительного проектирования Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов Чулымского района от 26.03.2018 № 19/191. |
| **Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение** | Администрация Чулымского района  632551, Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Чулымская, д. 43 |
| **Цели и задачи программы** | Цели программы:   * Обеспечение доступности для населения на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области услугами в сфере культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта; * Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.   Задачи программы:   * Анализ социально-экономического развития Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, наличие обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры; * Формирования перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; * Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области;   Оценка эффективности реализации мероприятий программы. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | * Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; * Доля детей, охваченных школьным образованием; * Уровень обеспеченности населения объектами в сфере культуры. |
| **Укрупнённое описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | Мероприятия по капитальному ремонту объектов местного значения Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области в сфере здравоохранения, образования и культуры. |
| **Срок и этапы реализации Программы** | Срок реализации программы 2024-2033 годы  Этапы реализации программы:  2024 год;  2025 год;  2026 год;  2027 год;  2028 год;  2029-2033 годы. |
| **Объёмы и источники финансирования Программы** | Объём финансирования Программы на период с 2024 по 2033 год составит 22596,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2024 год – 3705,8 тыс. руб.  2025 год – 1800,0 тыс. руб.  2026 год – 3290,9 тыс. руб.  2027 год – 3300,0 тыс. руб.  2028 год – 4000,0 тыс. руб.  2029-2033 год – 6500,0 тыс. руб.  Средства уточняются при формировании бюджета на календарный год. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | • Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием – 100 %;  • Доля детей, охваченных школьным образованием – 100 %;  • Уровень обеспеченности населения объектами в сфере культуры – 100 %. |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Основной целью Программы является:

- Обеспечение доступности для населения на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области услугами в сфере культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта;

- Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Анализ социально-экономического развития Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, наличие обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры;

- Формирования перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области;

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области;

- Оценка эффективности реализации мероприятий программы.

Действие Программы рассчитано на период с 2024 по 2033 год.

**2.1.** **Описание социально-экономического состояния Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.**

**Краткая характеристика:**

Ужанихинский сельсовет расположен на территории Чулымского района Новосибирской области. В состав сельского поселения входит пять населенных пунктов:

- село Ужаниха;

- поселок Михайловский;

- поселок Александровский;

- поселок Малая Ужаниха;

- поселок Синельниково.

Административным центром Ужанихинского сельсовета является с. Ужаниха.

Общая площадь Ужанихинского сельсовета составляет 72 195,9 Га, в том числе площадь населенных пунктов:

- село Ужаниха – 563,78 Га (существующая граница н.п.);

- поселок Михайловский – 185,46 Га (планируемая граница н.п.);

- поселок Александровский – 63,53 Га (планируемая граница н.п.);

- поселок Малая Ужаниха – 41,91 Га (планируемая граница н.п.);

- поселок Синельниково – 54,58 Га (существующая граница н.п.).

**Климат:**

Климат – резко континентальный.

Продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%. Территория Ужанихинского сельсовета подвержена действию периодических засух и суховеев. Весенне-летние засухи повторяются через 3-4 года. Промерзание почв на открытых гривах начинается уже в октябре, в ноябре оно распространяется на приболотный пояс, низинные и верховые болота. Глубина промерзания на гривах достигает 185 см, в приболотном поясе – 130 см, в низинных болотах до – 100 см. Весной раньше всего прогреваются гривы, понижения, поверхность которых защищена слоем торфа, прогревается медленнее, к концу мая оттаивает только верхний полумертвый слой.

**Численность населения:**

Численность населения Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 1027 человек.

**Таблица 2.1 – Оценка численности населения постоянного населения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Численность населения, чел.** | | **Динамика численности**  **населения (2019/2024 гг.)** | |
| **2019 г.** | **2024 г.** | **абсолютное**  **изменение, чел.** | **относительное изменение, %** |
| с. Ужаниха | 1058 | 765 | -293 | -27,6 |
| п. Александровский | 37 | 2 | -35 | -94,5 |
| п. Малая Ужаниха | 5 | 7 | 2 | 40 |
| п.Михайловский | 344 | 238 | -106 | -30,8 |
| п.Синельниково | 26 | 15 | -11 | -42,3 |
| **Итого:** | **1470** | **1027** | **-443** | **-30,1** |

В течение 2019 - 2024 годов численность населения Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области уменьшилась. На 01.01.2024 года наблюдается снижение численности населения на 30, 1% по сравнению с 2019 годом.

Усугубляет ситуацию миграционный отток постоянно проживающего  
населения. Данные процессы негативно влияют на снижение трудового  
потенциала территории, снижение потребительского потенциала и на процессы  
территориального развития и пространственного освоения.

**Таблица 2.2 Прогноз численности населения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Базовый период (2024 год)** | **Первая очередь (2029 год)** | **Расчетный срок (2035 год)** |
| **Численность постоянного населения** | 1027 | 928 | 866 |
| **в т.ч.** |  |  |  |
| **-трудоспособного возраста** | 551 | 490 | 449 |
| **-младше трудоспособного возраста** | 230 | 208 | 199 |
| **-пенсионного возраста** | 246 | 230 | 218 |

На расчетный срок планируется также уменьшение численности  
населения не смотря на реализацию программ направленных на улучшение  
жилищных условий, а также разработку эффективной региональной  
миграционной и демографической политики.

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры**

**Образование:**

Всего на территории Ужанихинского сельсовета работает 2 общеобразовательные школы:

- МКОУ Ужанихинская СОШ, расположенная в с. Ужаниха,

по ул. Гриценко, 4;

- МКОУ Михайловская СОШ, расположенная в пос. Михайловский,

по ул. Молодежная, 2а.

МКОУ Ужанихинская СОШ имеет структурное подразделение детский сад, где осуществляется подготовка детей дошкольного возраста к школе.

**Культура и спорт:**

Сфера культуры в Ужанихинском сельсовете представлена МКУК Ужанихинский культурно-досуговый центр, расположенный в с. Ужаниха, по ул. Гриценко, 3. На территории пос. Михайловский расположен филиал МКУК Ужанихинский культурно-досуговый центр.

На территории Ужанихинского сельсовета отсутствуют спортивно-оздоровительные объекты и учреждения.

Сфера физической культуры и спорта на территории Ужанихинского сельсовета представлена спортивными залами общеобразовательных школ, а так же неблагоустроенными плоскостными спортивными сооружениями.

**Здравоохранение:**

Медицинское обслуживание жителей Ужанихинского сельсовета осуществляет Ужанихинская участковая больница, расположенная в с. Ужаниха, по ул. Победы, 1. В состав больницы входит стационар на 25 коек и поликлиника на 43 посещения в смену. В поселке Михайловский работает ФАП.

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

**Демографический прогноз:**

Ключевым пунктом прогноза демографического развития сельсовета являлось предположение, что региональные демографические различия в Новосибирской области в целом и в Чулымском муниципальном районе в частности существенно не изменятся. Кроме того, предполагалось, что в будущем не произойдет кардинальных изменений социально-экономических показателей в самом сельсовете.

**Жилищная сфера:**

Основная часть территории населенного пункта поселения — зона жилой застройки. Тип застройки — индивидуальные и многоквартирные жилые дома. Жилищный фонд поселения в целом в настоящее время составляет 37,9 тыс. м2 общей площади.

**Таблица 2.3 - Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | 2024 год | 2035 год  (оценка) |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м | 37,9 | 37,9 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м | 19,3 | 19,3 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 18,6 | 18,6 |

Предполагается освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах зон застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения).

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

Реализация Программы и функционирование учреждений социальной инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных нормативных правовых актов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование нормативно-правового акта** | | **Предложения по совершенствованию** | |
| 1. | | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; | | не требуется |
| 2. | | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; | | не требуется |
| 3. | | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; | | не требуется |
| 4. | | Генеральный план Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Чулымского района от 11.07.2023 г. № 23/201; | | не требуется |
| 5. | | Местные нормативы градостроительного проектирования Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов Чулымского района от 26.03.2018 № 19/191; | | не требуется |
| **Образование** | | | | |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; | | не требуется | |
| 5. | Закон Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 04.07.2013 N 361-ЗС); | | не требуется | |
| **Физическая культура и массовый спорт** | | | | |
| 6. | Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; | | не требуется | |
| 7. | Закон Новосибирской области от 04.12.2008 N 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области» (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.11.2008 N 285-ОСД); | | не требуется | |
| **Культура** | | | | |
| 8. | Закон Российской Федерации от 09.0.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; | | не требуется | |
| 9. | Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; | | не требуется | |
| **Здравоохранение** | | | | |
| 10. | Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». | | не требуется | |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЖАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Местоположение** | **Технико-экономические параметры** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Проведение капитального ремонта объекта образования | МКОУ Ужанихинская СОШ с. Ужаниха | В соответствии с нормативными и техническими требованиями | 2024,  2025,  2026,  2027,  2028,  2029-2033 | Администрация Ужанихинского сельсовета |
| 2 | Проведение капитального ремонта объекта образования | МКОУ Михайловская СОШ пос. Михайловский | В соответствии с нормативными и техническими требованиями | 2024,  2025,  2026,  2027 | Администрация Ужанихинского сельсовета |
| 3 | Проведение капитального ремонта объекта культуры | МКУК Ужанихинский КДЦ  с. Ужаниха | В соответствии с нормативными и техническими требованиями | 2026 | Администрация Ужанихинского сельсовета |
| 4 | Проведение капитального ремонта объекта культуры | МКУК Ужанихинский КДЦ  с. Ужаниха | В соответствии с нормативными и техническими требованиями | 2029-2033 | Администрация Ужанихинского сельсовета |

**4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЖАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы/тыс. руб. \* | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| 1 | Проведение капитального ремонта объекта образования (МКОУ Ужанихинская СОШ) | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 2724,3 | 1000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение капитального ремонта объекта образования (МКОУ Михайловская СОШ) | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 981,5 | 800,0 | 500,0 | 300,0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение капитального ремонта объекта культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 790,9 | 0 | 0 | 1485,0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* средства уточняются при формировании бюджета на календарный год.

Объем финансирования Программы в 2024-2033 годах составит 22596,7 тыс. руб. в том числе по годам:

2024 год – 3705,8 тыс. руб.

2025 год – 1800,0 тыс. руб.

2026 год – 3290,9 тыс. руб.

2027 год – 3300,0 тыс. руб.

2028 год – 4000,0 тыс. руб.

2029-2033 годы – 6500,0 тыс. руб.

**5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ**

Таблица 5.1 Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица изменения | Показатели по годам | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей, охваченных школьным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Уровень обеспеченности населения объектами в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ**

В соответствии с Генеральным планом Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденного решением Совета депутатов Чулымского района № 23/201 от 11.07.2023 будет осуществляться развитие социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы будет производиться на основе ожидаемых результатов мероприятий программы.

В рамках реализации Программы входит утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2024-2033 годы.

**7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2024-2033 гг. разработана на основании утвержденных Генерального плана Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области - основного градостроительного документа муниципального образования.

При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а также в документы территориального планирования вышестоящих уровней, разработке и принятии новых документов территориального планирования необходима корректировка и положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Чулымского района, муниципального образования.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий потребует финансирования за счет средств бюджета на безвозвратной основе. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из возможностей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год потребуется корректировка мероприятий Программы.

  Информационное обеспечение Программы осуществляется путем публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в средствах массовой информации муниципального образования, размещения текста Программы и сведений о ее реализации на официальном сайте  муниципального образования в сети "Интернет".